Совет депутатов городского поселения Ковылкино Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия

_______________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ

от 26 декабря 2014 г.                                                                                        № 8

Об утверждении мероприятий по капитальному и текущему ремонту

сооружений, сетей водоснабжения и канализации на 2015 год

Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 69.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом городского поселения Ковылкино, Совет депутатов городского поселения  Р Е Ш И Л:

- Утвердить мероприятия по капитальному и текущему ремонту сооружений, сетей водоснабжения и канализации на 2015 год, финансируемые за счет бюджета городского поселения Ковылкино (прилагаются).

- Реализацию указанных мероприятий поручить МУП ГП Ковылкино «Водоканал Ковылкинский». Корректировку пунктов «Мероприятий» производить с учетом фактических затрат.

- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы администрации городского поселения Ковылкино         Д.В. Боровикова.

- Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в СМИ «Информационный бюллетень городского поселения Ковылкино».

Председатель Совета депутатов

городского поселения Ковылкино                                                      И.И. Кабаев

У Т В Е Р Ж Д Е Н О

решением Совета депутатов

городского поселения Ковылкино

от 26.12.2014 г. № 8

МЕРОПРИЯТИЯ

по капитальному и текущему ремонту

сооружений, сетей водоснабжения и канализации

по МУП ГП Ковылкино «Водоканал Ковылкинский»

на   2 0 1 5   год

| № пп | Наименование мероприятий | Перечень материалов | Ед. изм. | Кол- во | Цена за един. руб. | Сумма тыс. руб. | Срок исполнения Ответствен-ный за исп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Кап. ремонт наружного водо- провода по ул. Ковылкинская | Труба п/эт д.110 Задвижка д.100 Кольцо ж/б Плита КС Кирпич | км шт шт. шт. шт. | 1,2 2 12 4 1000 | 190-00 5800-00 5600-00 6000-00 12-00 | 228,00 11,60 67,20 24,00 12,00 | Май Рыженков А.Ф. |
| 2. | Кап .ремонт наружного водопровода по ул. Курчатова | Труба п/эт д.63 Задвижка д.50 Кольцо ж/б Плита КС Кирпич | м шт шт шт шт. | 800 4 8 4 1000 | 150-00 1550-00 5600-00 6000-00 12-00 | 120,00 6,20 44,80 24,00 12,00 | Июнь Рыженков А.Ф |
| 3. | Кап .ремонт наружного водопровода по ул. Пушкина | Труба п/эт д.63 Задвижка д.50 Кольцо ж/б Плита КС Кирпич | км шт шт шт шт | 1,4 8 16 8 2000 | 150-00 1550-00 5600-00 6000-00 12-00 | 210,00 12,40 89,60 48,00 24,00 | Июль Рыженков А.Ф |
| 4. | Кап .ремонт наружного водопровода по ул. Чкалова | Труба п/эт д.63 Задвижка д.50 Кольцо ж/б Плита КС Кирпич | м шт шт шт шт | 800 4 8 4 1000 | 150-00 1550-00 5600-00 6000-00 12-00 | 120,00 6,20 44,80 24,00 12,00 | Август Рыженков А.Ф |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 1140,8 |  |
|  | Содержание сетей канализации |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Приобретение задвижки диам. 250 | Задвижка диам. 250 | шт | 2 | 30000-00 | 60,00 | 3кв. Рыженков А.Ф |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 60,00 | . |
|  | ПОДЪЕМ ВОДЫ |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Приобретение консольного насоса для перекачки воды К 100/65/250 А | Насос консольный К 100/65/250 А | шт | 1 | 48600-00 | 48,60 | 2 кв. Кирдяпкин К.И. |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 48,60 |  |
|  | ОК «Мокша» |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Приобретение глубинного насоса ЭЦВ 6/10/110 | насоса ЭЦВ 6/10/110 | шт | 1 | 21500-00 | 21,50 | 1 кв. Хохлов Г.Н. |
|  | Итого: |  |  |  |  | 21,50 |  |
|  | ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Приобретение турбокомпрессора ТВ-42.1.4. | Турбокомпрессор ТВ-42.1.4. | шт | 1 | 460000-00 | 460,00 | 1 кв. Мельников А.А. |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 460,00 |  |
|  | АВТОТРАНСПОРТ- НЫЙ ПАРК |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Приобретение каналопромывочной машины КО-560Г (на шасси ГБА КАМАЗ-65115-30 (6x4)) комбинированная с илососным и каналопромывочным оборудованием | Каналопромывочная машина КО-560Г (на шасси ГБА КАМАЗ-65115-30 (6x4) комбинированная с илососным и каналопромывочным оборудованием | шт | 1 | 4 900 000-00 | 4 900,00 | 2 кв. Пашкин А.И. |
|  | Итого: |  |  |  |  | 4 900,00 |  |
|  | Всего |  |  |  |  | 6 630,90 |  |