У Т В Е Р Ж Д Е Н О

Решением Совета  депутатов    городского поселения Ковылкино №__ от _______________

Мероприятия

по благоустройству г. Ковылкино на 2014 год.

| № п.п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Стоимость работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Текущее содержание территории ГП Ковылкино |
| 1.1 | Санитарное содержание территории центральной части городского поселения, улиц, площадей, скверов и центрального парка, мест захоронений (ежедневная уборка мусора) Обустройство новых контейнерных площадок для сбора тбо и ремонт существующих. | Весь Период Май -сентябрь | 3821.311 300 |
| Содержание автодорог |
| 2.1 2.1.1 | Прочистка, проливка дорожных покрытий, планировка и укрепление обочин, скашивание обочин (лето). Борьба со снегозаносами, наледью, гололедными явлениями (Зима). | Май-октябрь ноябрь- апрель | 1750 3000 |
| 2.2 | Нанесение дорожной разметки | Апрель, август | 450 |
| 2.3 | Выборочное обновление, ремонт деформированных и установка новых знаков дорожного регулирования на улицах города согласно дислокации дорожных знаков. | Май-октябрь | 400 |
| 2.4 | Заделка выбоин и просадок грунта на дорогах с твердым покрытием, профилирование грунтовых дорог и , обочин дорог с твердым покрытием, устранение колейности. Заделка ям ,просадок грунта и промоин щебнем | Май-сентябрь | 630 |
| Озеленение |
| 3.1 |  |  |  |
| 3.2 | Приобретение рассады цветов и саженцев деревьев для озеленения центрального парка и улиц городского поселения | апрель июнь | 200 200 |
| 3.3 | Подготовка к посадке и посадка цветников и клумб, уход за ними в период вегетации (полив, прополка, рыхление, удаление увядших растений). | Период вегетации | 550 |
| 3.4 | Скашивание газонов , | По мере необходимости | 324 |
| 3.5 | Омоложение зеленых насаждений на территории городского поселения. Обрезка крон деревьев и кустарников, вырубка дикорастущей поросли | - // - | 385 |
| 3.6 | Валка сухостойных и буреломных деревьев с посадкой новых насаждений | Май и по мере необходимости | 345 |
| Содержание мест захоронений |
| 4.1 | Уборка мусора и расчистка подъездных путей от снега в зимнее время на людских кладбищах | Весь период | 50 |
| 4.2 | Строительство ограждения вокруг вновь открываемого кладбища | По мере выделения средств | Согласно проектно-сметной документации |
| 4.3 | Строительство подсобных помещений на вновь открываем кладбище (бытовка, место прощания, часовня, туалет) | По мере выделения средств | -/-/- |
| Обустройство мест отдыха граждан |
| 5.1 | Содержание центрального парка и скверов ГП. | Весь период | 200 |
| 5.2 | Установка детских игровых комплексов, а также покраска ограждений и парапетов в центральном парке, окраска опор освещения и малых архитектурных форм | июнь | Согласно сметы |
| 5.3 | Обустройство сквера по ул. Щорса | май | Согласно сметы |
| 5.4 | Покраска и косметический ремонт въездных стел, и информационных щитов и тумб, памятников В.И. Ленина, Павшим в боях, Щорса, Ковылкина, Паровоз. | май | 200 |
| Содержание мостов и остановочных павильонов |
| 6.1 | Текущее содержание и косметический ремонт моста по ул. Гагарина и остановочных павильонов | Весь период Т.р. -май | 100 |
| Заготовка расходных материалов и дорожной техники |
| 7.1 | Закупка и завоз щебня (500 куб.м.=625т) | Июнь-июль | 500 |
| 7.2 | Закупка и доставка соли 140 т. | сентябрь | 450 |
| 7.3 | Закупка и завоз песка 600 куб.м. | август | 110 |
| 7.4 | Закупка и завоз битума 6 т. |  | -\- |
| Праздничное оформление города |
| 8.1 | Покраска опор ВЛ, бордюров, водопроводных и канализационных люков, стволов деревьев (h – 1,5 м известковая побелка) эмульсионными красками | Апрель, Май, Июнь | 350 |
| 8.2 | Вывешивание баннеров и растяжек на улицах города, подключение иллюминации | Перед соотв. праздниками | 100 |
| 8.3 | Закупка и установка новогодних елок и их украшение | Декабрь | 40 |
| 8.4 | Замена гирлянд и световых растяжек на центральной площади городского поселения и по улицам Кочелаевская, Королева, Советская, Пролетарская, 50 лет Октября, Желябова, Комсомольская | Ноябрь-декабрь | Согласно сметы |
| 8.5 ? | Приобретение баннеров к Новому году, Майским праздникам (День победы), дню Независимости, дню Города | В канун праздников | Согласно сметы |
| 8.6 ? | Изготовление и установка новогодних элементов благоустройства, горки, качалки, новогодние плакаты (с символикой восточного календаря) | Декабрь | Согласно сметы |
| Санитарные дни по уборке частного сектора городского поселения |
| 9.1 | Еженедельная уборка мусора с несанкционированных свалок на улицах частного сектора городского поселения (крупногабаритный мусор) | Весь период |  |

Итого                                                                                                                                     11906

Директор МУП ГП Ковылкино

«Благоустройство»			    	        			В.А. Староверов

Исполнитель: зам.директора А.А. Веденяпин