РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОВЫЛКИНО КОВЫЛКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

____________________________________________________________

РЕШЕНИЕ

от 27 февраля 2018 г.                                                                                №4

Об утверждении муниципальной программы «Развитие улично-дорожной сети и благоустройства городского поселения Ковылкино» на 2018-2022 годы

В соответствии со статьями 15, 14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения Ковылкино и в целях улучшения среды и жизнеобеспечения населения, повышения безопасности дорожного движения на территории городского поселения Ковылкино Совет депутатов городского поселения Ковылкино решил:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие улично-дорожной сети и благоустройства городского поселения Ковылкино» на 2018-2022 годы.

2. Администрации городского поселения Ковылкино Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия обеспечить в пределах своих полномочий реализацию Программы.

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в СМИ.

Глава городского поселения Ковылкино                                          И.И. Кабаев

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Развитие улично-дорожной сети и благоустройства

городского поселения Ковылкино»

на 2018-2022 годы

2018

Паспорт

муниципальной целевой программы

«Развитие улично-дорожной сети и благоустройства

городского поселения Ковылкино»

на 2018-2022 годы

| Наименование Программы | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие улично-дорожной сети и благоустройства городского поселения Ковылкино» на 2018-2022 годы |
| --- | --- |
| Администратор ЦП | Администрация городского поселения Ковылкино |
| Дата утверждения ЦП | ______________ 2018 года |
| Цели ЦП | Улучшение среды и жизнеобеспечения населения городского поселения Ковылкино |
| Задачи ЦП | 1. Приведение в нормативное техническое состояние улично-дорожной сети городского поселения Ковылкино. 2. Улучшение уровня обслуживания пользователей автомобильных дорог, снижение транспортных издержек. 3. Увеличение пропускной способности дорог. 4. Улучшение экологической ситуации в городском поселении Ковылкино. 5. Снижение аварийности, повышение уровня безопасности дорожного движения, в том числе на маршрутах школьных автобусов. |
| Сроки реализации ЦП | 2018-2022 годы |
| Ожидаемые результаты реализации ЦП | Реализация Программы должна обеспечить: 1. Строительство и реконструкцию дорог, тротуаров, благоустройство придомовых территорий и линий уличного освещения. 2. Уменьшение затрат времени населения на поездки, снижение транспортных издержек владельцев транспортных средств, в том числе на ремонт транспортных средств. 3. Сокращение дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети, повышение уровня безопасности дорожного движения, в том числе на маршрутах движения школьных автобусов. |
| Объемы и источники финансирования программы | - общий объем финансирования по Программе –129640,940 тыс. руб. в том числе: - средства местного бюджета – 5971,047 тыс.руб. - республиканского бюджета – 123669,893 тыс. руб. 2018 – 33732,865 тыс. руб. - средства местного бюджета – 1288,643 тыс.руб. - республиканского бюджета – 32444,222 тыс. руб. 2019 – 59744,258 тыс. руб. - средства местного бюджета – 2934,213 тыс.руб. - республиканского бюджета – 56810,045 тыс. руб. 2020 – 59744,258 тыс. руб. - средства местного бюджета – 2934,213 тыс.руб. - республиканского бюджета – 56810,045 тыс. руб. 2021 – 59744,258 тыс. руб. - средства местного бюджета – 2934,213 тыс.руб. - республиканского бюджета – 56810,045 тыс. руб. 2022 – 59744,258 тыс. руб. - средства местного бюджета – 2934,213 тыс.руб. - республиканского бюджета – 56810,045 тыс. руб. |
| Основные механизмы реализации ЦП | Реализацию Программы осуществляет отдел архитектуры, строительства администрации городского поселения Ковылкино, координацию Программы осуществляет администрация городского поселения Ковылкино. |
| Основные механизмы мониторинга реализации ЦП | Оценка эффективности реализации Программы по каждому ее разделу осуществляется Администрацией городского поселения Ковылкино. В целях осуществления мониторинга реализации Программы и своевременного формирования достоверной отчетности о реализации Программы предусматриваются следующие мероприятия: 1. Проведение мониторинга с целью выполнения плановых показателей. 2. Отчетность о рациональном использовании средств, направляемых на выполнение мероприятий Программы. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

На основании статьи 14, 15 Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ перед органами местного самоуправления стоит задача по содержанию и развитию улично-дорожной сети в соответствии с потребностями экономики района и населения в автомобильных перевозках.

Необходимо обеспечить доведение параметров улично-дорожной сети до нормативных характеристик с учетом ресурсных возможностей муниципального образования.

Общая протяженность сети автомобильных дорог на территории городского поселения Ковылкино, без учёта тротуаров и внутридворовых проездов составляет 95,4 км, в том числе улиц с асфальтобетонным покрытием 38,3 км. Развитие улично-дорожной сети городского поселения Ковылкино отстает от темпов автомобилизации. Количество зарегистрированного автотранспорта в г. Ковылкино составляет более 10000 единиц. Ежегодный прирост составляет порядка более 100 единиц автотранспорта. Наличие данного количества транспортных средств обуславливает преждевременный износ дорожного полотна автомобильных дорог. Ситуация усугубляется тем, что по территории г. Ковылкино проходит транзитный транспортный поток по автомобильным дорогам межмуниципального значения Рузаевка – Ковылкино – Торбеево, Рузаевка – Ковылкино – Краснослободск. Кроме этого, с использованием улично-дорожной сети г. Ковылкино осуществляется вывоз готовой продукции ОАО «Кирпич силикатный», ОАО “КЭМЗ” с использованием большегрузного транспорта, что также ведет к ускоренному ухудшению нормативных характеристик улично-дорожной сети.

На ряде улиц, в том числе Королева, Заводская, Гоголя, Королева, Калинина, Фрунзе, Советская, Строителей, Кочелаевская требуется капитальный ремонт дорожного полотна, устранение колейности, ремонт и устройство дренажно-ливневой канализации, устройство и реконструкция уличного освещения.

Недостаток бюджетных ресурсов городского поселения не позволяет в полном объеме проводить профилактические и капитальные работы в соответствии с нормативными требованиями по межремонтным срокам, что может в краткосрочной перспективе привести к существенному ухудшению состояния улично-дорожной сети г. Ковылкино, накоплению аварийных участков. После чего приведение улично-дорожной сети в нормативное состояние будет сопряжено со значительными единовременными затратами, а это не всегда возможно.

Существует потребность в продолжении работ по развитию технических средств регулирования дорожного движения, установки дополнительных искусственных дорожных неровностей. Как показала практика – оснащение улично-дорожной сети данными объектами обеспечивает снижение количества ДТП с участием пешеходов.

Так же назрела острая необходимость в строительстве и реконструкции линий уличного освещения автомобильных дорог г. Ковылкино и придомовых территорий.

С каждым годом повышаются требования комфортного проживания населения, требования к безопасности дорожного движения, что предполагает качественную работу по содержанию и ремонту улично-дорожной сети.

Программа как раз нацелена на планомерное решение задач, стоящих перед органами местного самоуправления в данном направлении.

2. Цели и задачи Программы

Цель Программы - улучшение среды и жизнеобеспечения населения на основании выработки комплекса мер по повышению эффективности капиталовложений в транспортную систему, путем концентрации финансовых ресурсов на требуемых направлениях развития улично-дорожной сети района.

Предлагаемая Программа направлена на приведение улично-дорожной сети района в нормативное состояние.

Основными задачами Программы являются:

1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог, тротуаров, подъездных путей к многоквартирным домам и парковок.

2. Совершенствование системы организации и регулирования дорожного движения.

3. Строительство и реконструкция линий уличного освещения автомобильных дорог и придомовых территорий.

4. Повышение уровня благоустройства, в части муниципального дорожного хозяйства, улучшение уровня обслуживания пользователей автомобильных дорог.

5. Снижение аварийности, повышение безопасности дорожного движения, в том числе на маршрутах движения школьных автобусов.

3. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы предусматривает последовательное выполнение следующих мероприятий:

- определение объемов финансирования на реализацию мероприятий Программы в бюджете муниципального образования на предстоящий финансовый год. Проработка вопроса о софинансировании мероприятий из дорожного фонда Республики Мордовия, внебюджетного и иных источников финансирования;

- разработка проектно-сметной документации по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта;

- разработка конкурсной документации;

- определение исполнителей программных мероприятий по итогам проведения конкурсов, заключение муниципальных контрактов на выполнение работ с данными исполнителями;

- проведение соответствующих дорожных работ.

Программные мероприятия могут уточняться в ходе реализации Программы в соответствии с выделенными ассигнованиями и с учетом оперативных данных о техническом состоянии улично-дорожной сети.

4. Ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы

Реализация Программы позволит за период ее действия обеспечить приведение в нормативное состояние основных объектов улично-дорожной сети г. Ковылкино.

В первую очередь ремонту будут подлежать улицы, по которым проходят основные транспортные потоки автомашин и пассажирского транспорта, маршруты движения школьных автобусов.

На вторую очередь будут построены автомобильные дороги, примыкающие и к основным (главным) дорогам.

#### 5. Состав мероприятий Программы

| № | Наименование мероприятия | Назначение мероприятия | Протяженность (м) | Срок реализации | Объем финансирования мероприятия (тыс. руб. | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Городское поселение Ковылкино |
| Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог |
| 1.1 | Строительство автодороги по ул. Советская | развитие дорожной сети, | 800 метров | 2018 г. | 6368,330 | Отдел архитектуры администрации |
| 1.2 | Капитальный ремонт автодороги по ул. Кочелаевская | обеспечение безопасности дорожного движения | 880 | 2018 г. | 5808 | Отдел архитектуры администрации |
| 1.3 | Строительство автодороги по ул. Пионерская | развитие дорожной сети, | 590 | 2019 г. | 3450 | Отдел архитектуры администрации |
| 1.4 | Строительство автодороги по ул. Свердлова | развитие дорожной сети, | 550 | 2019 г. | 3220 | Отдел архитектуры администрации |
| 1.5 | Ремонт автодороги по ул. Ленина | обеспечение безопасности дорожного движения | 240 | 2018 г. | 1600 | Отдел архитектуры администрации |
| 1.6 | Ремонт участка автодороги по ул. Комсомольская от ул. Советская до ул. Осипенко | обеспечение безопасности дорожного движения | 185 | 2018 г. | 1200 | Отдел архитектуры администрации |
| 1.7 | Ремонт участка автодороги по ул. Пшеничникова от ул. Советская до ул. Первомайская | обеспечение безопасности дорожного движения | 120 | 2018 г. | 840 | Отдел архитектуры администрации |
| 1.8 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Коммунистическая | обеспечение безопасности дорожного движения | 800 | 2019 г. | 5495,979 | Отдел архитектуры администрации |
| 1.9 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Саранская | обеспечение безопасности дорожного движения | 2000 | 2019 г. | 16388,339 | Отдел архитектуры администрации |
| 1.10 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Ковылкинская | обеспечение безопасности дорожного движения | 860 | 2020 г. | 4101,86 | Отдел архитектуры администрации |
| 1.11 | Строительство автомобильной дороги по ул. Орджоникидзе | развитие дорожной сети, | 930 | 2020 г. | 4952,808 | Отдел архитектуры администрации |
| 1.12 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Осипенко | повышение безопасности дорожного движения | 930 метров | 2020 г. | 5364,937 | Отдел архитектуры администрации |
| 1.13 | Строительство автомобильных дороги по ул. Есенина, ул. Парковая, ул. Скобцева, ул. Котова, проезд Араповский, ул.Солнечная, ул. Зеленая, ул. Сосновая | развитие дорожной сети, | 5249 метров | 2019 г. | 29 959,057 | Отдел архитектуры администрации |
| 1.14 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Заводская | повышение безопасности дорожного движения | 1450 метров | 2019 | 10440 | Отдел архитектуры администрации |
| 1.15 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Гоголя | повышение безопасности дорожного движения | 300 метров | 2021 | 1350 | Отдел архитектуры администрации |
| 1.16 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Овощная | повышение безопасности дорожного движения | 690 метров | 2021 | 4600 | Отдел архитектуры администрации |
| 1.17 | Ремонт участка автодороги по ул. Строителей от ул. Желябова до ул. Королева | повышение безопасности дорожного движения | 540 метров | 2019 | 3560 | Отдел архитектуры администрации |
| 1.18 | Строительство автодороги по ул. Лермонтова | повышение безопасности дорожного движения | 930 | 2021 г. | 5000 | Отдел архитектуры администрации |
| 1.19 | Строительство автодороги по ул. Суворова | повышение безопасности дорожного движения | 1300 | 2022 | 7000 | Отдел архитектуры администрации |
| 2 | Тротуары, парковки, автобусные остановки |
| 2.1 | Реконструкция тротуара по ул. Щорса | Благоустройство г. Ковылкино | 425 метров (ширина 2 м) | 2018 г. | 1500,0 | Отдел архитектуры администрации |
| 2.2 | Строительство тротуара по ул. Строителей, д1 | Благоустройство г. Ковылкино | 160 метров (ширина1 м) | 2018 г. | 500 | Отдел архитектуры администрации |
| 2.3 | Строительство тротуара по ул. Королева, д7 | Благоустройство г. Ковылкино | 180 метров (ширина1 м) | 2018 г. | 500 | Отдел архитектуры администрации |
| 2.4 | Ремонт участка тротуара по ул. Пролетарская от д№18 до д. №28 | Благоустройство г. Ковылкино | 200 метров (ширина 2м) | 2018 г. | 700 | Отдел архитектуры администрации |
| 2.5 | Ремонт тротуара от ул. Строителей д.№13 до школы №4 | Благоустройство г. Ковылкино | 80 метров (ширина 1,5) | 2018 г. | 300 | Отдел архитектуры администрации |
| 2.6 | Ремонт тротуара м/у Д/с Росинка и Желябова 7А | Благоустройство г. Ковылкино | 80 метров (ширина 1,5) | 2018 г. | 300 | Отдел архитектуры администрации |
| 2.7 | Реконструкция тротуара по ул. Королева от ул. 50 лет Октября до д№9 ул. Королева | Благоустройство г. Ковылкино | 300 м Ширина 2 м | 2019 г. | 550 | Отдел архитектуры администрации |
|  | Тротуар по ул. Комсомольской (от ул. Советская до ул. Калинина) | Благоустройство г. Ковылкино | 550 метров Ширина 1,5 м | 2019 г. | 760,0 | Отдел архитектуры администрации |
|  | Тротуар по ул. Коммунистическая | Благоустройство г. Ковылкино | 880 м (ширина 1метр) | 2020 | 880 | Отдел архитектуры администрации |
|  | Строительство парковки по ул. Желябова | Благоустройство г. Ковылкино | 600 кв.м. 50 паковочных мест | 2019 | 700 | Отдел архитектуры администрации |
|  | Реконструкция автобусных остановок по ул. Фролова | Благоустройство г. Ковылкино | 2 шт. | 2019 | 70 | Отдел архитектуры администрации |
|  | Реконструкция автобусных остановок по ул. 50 лет Октября | Благоустройство г. Ковылкино | 2 шт. | 2020 | 300 | Отдел архитектуры администрации |
|  | Реконструкция автобусных остановок по ул. Кочелаевская | Благоустройство г. Ковылкино | 2 шт. | 2021 | 300 | Отдел архитектуры администрации |
| 3 | Капитальный ремонт подъездных путей к многоквартирным домам |
| 3.1 | Ремонт Ул. Строителей д. 13, д. 15 | Благоустройство г. Ковылкино | Дорожное покрытие, бордюры | 2018 |  | Отдел архитектуры администрации |
| 3.2 | Ремонт Ул. Королева д. 13, д. 15 | Благоустройство г. Ковылкино | Дорожное покрытие, бордюры | 2019 | 2597,280 | Отдел архитектуры администрации |
| 3.3 | Ремонт Ул. Желябова д. 15 | Благоустройство г. Ковылкино | Дорожное покрытие, бордюры | 2019 | 1400 | Отдел архитектуры администрации |
| 3.4 | Ремонт Ул. Пролетарская, д. 18, д. 28 | Благоустройство г. Ковылкино | Дорожное покрытие, бордюры | 2019 | 2179,368 | Отдел архитектуры администрации |
| 3.5 | Ремонт Ул. 50 лет Октября д. 5 | Благоустройство г. Ковылкино | Дорожное покрытие, бордюры | 2019 | 1400 | Отдел архитектуры администрации |
| 3.6 | Ремонт Ул. Строителей д. 1, д.3 | Благоустройство г. Ковылкино | Дорожное покрытие, бордюры | 2020 | 2400 | Отдел архитектуры администрации |
| 3.7 | Ремонт Ул. Желябова д. 13 | Благоустройство г. Ковылкино | Дорожное покрытие, бордюры | 2022 | 1400 | Отдел архитектуры администрации |
| 3.8 | Ремонт Ул. Желябова д. 7 | Благоустройство г. Ковылкино | Дорожное покрытие, бордюры | 2022 | 1500 | Отдел архитектуры администрации |
| 3.9 | Ремонт Ул. Желябова д. 7А | Благоустройство г. Ковылкино | Дорожное покрытие, бордюры | 2018 | 1400 | Отдел архитектуры администрации |
| 3.10 | Ремонт Ул. Есенина д. 6 | Благоустройство г. Ковылкино | Дорожное покрытие, бордюры | 2022 | 1400 | Отдел архитектуры администрации |
| 3.11 | Ремонт Ул. Советская д. 7 | Благоустройство г. Ковылкино | Дорожное покрытие, бордюры | 2018 | 1200 | Отдел архитектуры администрации |
| 3.12 | Ремонт Ул. Желябова д. 11 | Благоустройство г. Ковылкино | Дорожное покрытие, бордюры | 2022 | 1200 | Отдел архитектуры администрации |
| 3.13 | Ремонт Ул. Желябова д.3 д. 5 д. 3А | Благоустройство г. Ковылкино | Дорожное покрытие, бордюры | 2018 | 3838,829 | Отдел архитектуры администрации |
| 3.14 | Ремонт Ул. Фролова д. 9 | Благоустройство г. Ковылкино | Дорожное покрытие, бордюры | 2018 | 1200 | Отдел архитектуры администрации |
| 3.15 | Ремонт Ул. Фролова. 13 | Благоустройство г. Ковылкино | Дорожное покрытие, бордюры | 2022 г. | 1200 | Отдел архитектуры администрации |
| 4 | Строительство линий уличного освещения |
| 4.1 | Строительство линии уличного освещения по ул. Советская | Безопасность дорожного движения | 1500 метров | 2019 г. | 1700 | Отдел архитектуры администрации |
| 4.2 | Строительство линии уличного освещения придомовых территорий д№9,11 по ул. Желябова | Безопасность дорожного движения | 250 метров | 2018 г. | 250 | Отдел архитектуры администрации |
| 4.3 | Строительство линии уличного освещения придомовой территории д№ 3,5,7,9,13 по ул. Фролова (3-й этап) | Безопасность дорожного движения | 600 метров | 2018 г. | 671,191 | Отдел архитектуры администрации |
| 4.4 | Обустройство учета электроэнергии ул. освещении по ул. Лермонтова, Маяковского Орджоникидзе | энергоэффективность |  | 2018 | 88 | Отдел архитектуры администрации |
| 4.5 | Обустройство учета электроэнергии ул. освещении по ул. Лермонтова, | энергоэффективность |  | 2018 | 100 | Отдел архитектуры администрации |
| 4.6 | Строительство линии уличного освещения по ул. Гагарина | Безопасность дорожного движения | 2000 метров | 2019 | 2100 | Отдел архитектуры администрации |
| 5 | Благоустройство |
| 5.1 | Установка памятника Аропову в центральном парке | благоустройство |  | 2018 г. | 1000 | Отдел архитектуры администрации |
| 5.2 | Строительство всесезонного спортивного корта по ул. Щорса 15 | благоустройство |  | 2018 г. | 2200 | Отдел архитектуры администрации |
| 5.3 | Благоустройство сквера по ул. Желябова 7А | благоустройство |  | 2018 г. | 1300 | Отдел архитектуры администрации |
| 5.4 | Строительство фонтана | благоустройство |  | 2018-2019 | 8000 | Отдел архитектуры администрации |
| 5.5 | Установка бортовых камней по ул. Желябова (1 этап) | благоустройство |  | 2019 | 500 | Отдел архитектуры администрации |
| 5.6 | Установка бортовых камней по ул Пролетарская | благоустройство |  | 2020 | 500 | Отдел архитектуры администрации |
| 5.7 | Благоустройство центрального парка | благоустройство |  | 2018 | 8500 | Отдел архитектуры администрации |
| 5.8 | Установка бортовых камней по ул. Желябова (2 этап) | благоустройство |  | 2019 | 500 | Отдел архитектуры администрации |
| 5.9 | Установка бортовых камней по ул. Пролетарская (2 этап) | благоустройство |  | 2020 | 500 | Отдел архитектуры администрации |

# 6. Оценка эффективности осуществления Программы

Приоритет в оценке эффективности Программы отдается показателям общественной (социально-экономической) эффективности, поскольку она позволяет наиболее полно оценить последствия от реализации программных мероприятий.

В качестве индикаторов хода реализации программы будут использоваться показатели состояния автомобильных дорог, объемов выполненных работ и расходов на их выполнение из бюджетов муниципальных образований и привлеченных финансовых источников:

| Индикаторы | 2016 факт | Период реализации Программы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям, процентов | 68 | 60 | 55 | 50 | 45 |
| Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт, процентов | 0,78 | 1,6 | 2,0 | 3,3 | 4,5 |